|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagen que contiene imágenes prediseñadas  Descripción generada con confianza muy alta | | |  | |
| 2. Virtualización de las funciones de red (NFV) y las redes definidas por software (SDN) en la infraestructura de comunicaciones | | | | |
| EntregAble **01** | | viernes, 20 de mayo de 2022 | | |
| estudiante 1 | Jefferson Cepeda | | | |
| estudiante 2 | Jorge Murillo | | | |
| TUTOR | Mgtr. Luis Cedeño | | | |
|  |  | | | |
| oBJETIVO General | **Implementar una aplicación móvil con integración de modelos de inteligencia computacional para la predicción de la roya en el café robusta** | | | |
| oBJETIVO eSPECÍFICO **01** | **analizar los modelos de inteligencia computacional que pueden ser aplicados para optimizar el proceso de la roya en café robusta** | | | |
| aCTIVIDAD **01 y 02** | **realización del release plan** **realización de las historias de usuarios** | | | |
|  | **Fecha de inicio: 18 de abril de 2022** | | | **Fecha Fin: 1 de mayo de 2022** |
|  |  | | | |
| **Desarrollo de la actividad:** | | | | |
| Teniendo la información de las historias de usuarios, el siguiente paso fue organizar el reléase plan para el desarrollo que se muestra a continuación:  |  |  | | --- | --- | | Iteración 1 | | | Semana del 14 junio - 20 de Junio | | | Martes 14 | Tutorías | | Martes 14 – Jueves 16 | Desarrollo de registros de usuarios | | Viernes 17 | Entrega y retroalimentación con el usuario |  |  |  | | --- | --- | | Iteración 2 | | | Semana del 21 junio – 27 de Junio | | | Martes 21 | Tutorías | | Martes 21 – Jueves 23 | Desarrollo de ingreso al sistema | | Viernes 24 | Entrega y retroalimentación con el usuario |  |  |  | | --- | --- | | Iteración 3 | | | Semana del 28 de junio – 18 de Julio | | | Martes 28 | Tutorías | | Martes 28 – Jueves 30 | Desarrollo del procesamiento | | Viernes 01 | Entrega y retroalimentación con el usuario |  |  |  | | --- | --- | | Iteración 4 | | | Semana del 19 julio –25 de Julio | | | Martes 19 | Tutorías | | Martes 19 – Jueves 21 | Desarrollo de Integración de los modelos de IA | | Viernes 22 | Entrega y retroalimentación con el usuario |  |  |  | | --- | --- | | Iteración 5 | | | Semana del 26 de julio – 8 de agosto | | | Martes 26 | Tutorías | | Martes 26 – Jueves 28 | Desarrollo de administrador | | Viernes 29 | Entrega y retroalimentación con el usuario |  |  |  | | --- | --- | | Iteración 6 | | | Semana del 9 agosto – 15 de agosto | | | Martes 9 | Tutorías | | Martes 9 – Jueves 11 | Desarrollo de respaldo de la información | | Viernes 12 | Entrega y retroalimentación con el usuario |  |  |  | | --- | --- | | Iteración 7 | | | Semana del 16 agosto – 22 de agosto | | | Martes 16 | Tutorías | | Martes 16 – Jueves 18 | Desarrollo de reportes | | Viernes 19 | Entrega y retroalimentación con el usuario | | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Jefferson Cepeda |  | Jorge Murillo |  | Luis Cedeño |
|  |  |  |  | **Nota:** Avalo haber coordinado la elaboración y revisado el contenido del presente entregable |